BUG COOKERS

Restaurant innovant spécialisé dans la gastronomie des insectes

1er rendez-vous avec le client le 27/02/2018
→ Définition du projet avec le client.

2e rendez-vous avec le client le 09/03/2018
→ Proposition des dessins du site potentiel.
→ Proposition de couleur : charte graphique etc...
→ Proposition de système d’hébergement?
→ Design final validé parmi les options proposées.
→ Le client pourra choisir le design final parmi les trois propositions ci-jointes.
→ Précision des besoins du client.

Compte rendu de la réunion du 27/02/2018 avec le client

Le client souhaite :

Le restaurant «Bug Cookers», restaurant non franchisé:

- Restaurant spécialisé dans les plats autour des insectes (concept novateur).
- Restaurant Gastronomique  avec utilisation de produits de qualité.
- Restaurant situé à Lyon 1er.
- Restaurant ouvert depuis 1 an.

Présentation du projet :

Le client souhaite:

- Menu avec photos.
- Concept du restaurant (ouvert il y a un an).
- Composition de l’équipe (personnel de salle/ cuisine).
- Localisation du restaurant (carte).
- Contact : pour réserver une table avec jour/heure.
- Présence en ligne (Trip Advisor / La Toque Blanche).

Le projet - Créer un site web responsive

Les fonctionnalités :

  - Une présentation du menu et des produits proposés par votre restaurant.
  - Une galerie d’images.
  - Un partage de recettes avec les visiteurs du site, des articles de blogs, actualités etc…
  - Une présentation des menus présentant des produits proposés par votre restaurant.
  - Un formulaire de contact permettre aux visiteurs d’entrer en contact avec le restaurant.
  - Un formulaire de réservation.
  - Une carte permettant de localiser le restaurant facilement.

Les engagements

Efficacité :
Nous nous engageons à respecter strictement votre besoin et la date de livraison fixée au vendredi 16 mars 2018.

Réactivité :
Nous nous engageons à répondre à vos prises de contact sous 24h. Au vu de la durée très courte du projet, nous vous demandons la même réactivité afin de ne pas freiner/bloquer les développements. Si un retard planning est pris suite à un retard de réponse de votre part, il ne pourra nous être imputé.

Agilité :
Afin d’être au plus près de votre besoin, nous vous proposons de faire un aller simple de modifications du projet, dans la limite du périmètre défini ici (modification des éléments définis, mais pas d’ajout de fonctionnalités). Les demandes de modifications seront faites lors de la présentation intermédiaire du 3 mars et dans la limite de 24h suivant cette présentation.

Tarification
- Budget illimité.
- 4 développeurs: 27 Février au 16 mars.
Prochaines étapes
Avec le client:
            -	Validation du compte-rendu de la réunion du 27 février 2017 (document	courant).
-	Envoi des ressources que le client souhaite voir apparaître sur votre site	(textes, visuels, logo, mentions légales, liens réseaux sociaux, etc.).
En agence
-	Présentation intermédiaire le 16 mars pour valider l’orientation et	l’avancement du projet.

Bon pour accord